План

создания инженерной и транспортной инфраструктуры

в Советском районе  на 2024 год

1.Объекты инженерной инфраструктуры:

1.1. Газификация	тыс. рублей

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Источники финансирования (бюджеты) | Полная стоимость проекта | План на 2024 г | План на последующие годы | Планируемые сроки строит-ва | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство газовой котельной МБОУ «Советская СОШ» | с.Советское | краевой, местный | 35889 | 30333 | - | 2023-2024 | СМР |
| Строительство газовой котельной детсада «Огонек» | с.Советское | краевой, местный | 6342 | 6342 |  | 2024-2025 | ПСД |
| Строительство газовой котельной МБОУ «Красноярская СОШ» | с.Красный Яр | краевой, местный | 35000 | 29444 | - | 2022-2024 | СМР |
| Строительство газовой котельной детсада «Теремок» | с.Красный Яр | краевой, местный | 30000 | 24444 | - | 2022-2024 | СМР |

1.2. Теплоснабжение

| Ремонт тепловых сетей | с. Советское | местный | 100 | 100 | 100 | 2024 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт здания котельной | с. Урожайное | краевой, местный | 4067 | 4067 | - | 2024 |  |

1.3. Водоотвод, водоснабжение

| Капитальный ремонт водозаборного узла | с. Кокши | краевой, местный | 3737 | 3737 | - | 2024 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4 Охрана окружающей среды

| Инженерная защита от наводнения | с. Талица | федеральный, краевой, местный | 143359,8 | - | 143359,8 | 2022-2025 | ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерная защита от негативного воздействия вод реки Катуни | с. Шульгин Лог | краевой, местный | 6253 | - | 6253 | 2022-2025 | ПСД |
| Реконструкция гидроузла на оз. Светлом | с. Урожайное | краевой, местный | 12000 | - | 11022 | 2023-2025 | - |
| Регулирование русел рек Поперечна и каменка в селах Никольское, Сетовка, Красный Яр | с. Никольское, с. Сетовка, с. Красный Яр | краевой, местный | 34748,5 | 15910,8 | 14363,5 | 2023-2025 |  |

2. Объекты транспортной инфраструктуры

| Ремонт участка автодороги | с. Советское | краевой, местный | 3231,3 | 3231,3 | 3231,3 | 2024 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |