ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Советского района

02.12.2020 № 656/1

Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного движения

в Советском районе» на 2021 - 2025годы

(В редакции Постановления Администрации района от 13.04.2023 №214)

Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе» на 2021 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе» на 2021 - 2025 годы (далее - муниципальная программа) | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Советского района Алтайского края | | | | |
| Соисполнители программы | Отсутствуют | | | | |
| Участники программы | Администрация Советского района Алтайского края | | | | |
| Цель программы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах местного значения | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение улично-дорожной сети в границах муниципального образования в Советском района Алтайского краятехническими средствами (в том числе средствами организации дорожного движения) и сохранение их эксплуатационных характеристик;  Организация мероприятий, направленных на предупреждение и пресечениенарушений детьми и подростками Правил дорожного движения в границах муниципального образования Советский район | | | | |
| Целевые индикаторы  и показатели программы | Количество светофорных объектов, поддерживаемых в рабочем состоянии;  Количество установленных и отремонтированных знаков дорожного движения;  Протяженность автомобильных дорог местного значения, обустроенных дорожной разметкой;  Доля организованных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений детьми и подростками правил дорожного движения в границах муниципального образования в Советском районе, от числа запланированных мероприятий | | | | |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации муниципальной программы - 2021 - 2025 годы. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют | | | | |
| Объемы финансирования программы | №  п/п | Год | Всего по программе | Бюджет города |
| 1. | 2021 год | 460,0 | 460,0 |
| 2. | 2022 год | 1050,0 | 1050,0 |
| 3. | 2023 год | 267,0 | 267,0 |
| 4. | 2024 год | 267,0 | 267,0 |
| 5. | 2025 год | 267,0 | 267,0 |
|  | Итого: | 2311,0 | 2311,0 |
| Ожидаемые результаты | Ежегодное поддержание в рабочем состоянии светофорных объектов;  Ежегодная установка и ремонт знаков дорожного движения;  Ежегодное обустройство продольной дорожной разметки;  Обустройство автомобильных дорог местного значения в границах местного значения дорожной разметкой пешеходных переходов в запланированном количестве;  Доля организованных мероприятий, направленных на предупреждение и пересечение нарушений детьми и подростками правил дорожного движения в границах муниципального образования в Советском районе, от числа запланированных мероприятий, 100% | | | | |

1. Общая характеристика сферыреализации муниципальной программы

Анализ текущего состояния сферыреализации муниципальной программы

В период 2016 - 2020 годов Администрацией района была реализована муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D29432A77B844AA61A3226A361667593239998FB3343A1EF479200BA1F7BI3D)«Повышение безопасности дорожного движения», в результате чего был нанесен 50 км дорожной разметки, установлено 20 дорожных знаков, 2 светофорных объектов находится на текущем содержании и текущем ремонте.

Низкая степень защищенности участников дорожного движения на улицах и дорогах района, по-прежнему, объясняется рядом факторов, основными из которых являются:

- массовое несоблюдение норм безопасности дорожного движения его участниками;

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях;

- отсутствие должной ответственности у некоторых руководителей в сфере транспорта, на большинстве автотранспортных предприятий ликвидированы службы безопасности дорожного движения.

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах района необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Основные проблемы в сфере реализации

муниципальной программы

В сфере реализации муниципальной программы сохраняется ряд проблем: рост уровня автомобилизации населения; увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта; увеличение потребности жителей города в перемещениях.

Решение имеющихся проблем невозможно без согласованных организационных, правовых и финансовых усилий всех заинтересованных лиц, включая Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных организаций.

Прогноз развития сферы

реализации муниципальной программы

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы представляет собой тенденцию участия органов местного самоуправления в выполнении мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение уровня детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях, снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа.

При этом следует отметить, что качество реализации программных мероприятий зависит от действий всех ее участников.

2. Приоритетные направления реализациимуниципальной программы,

цели и задачи, описаниеосновных ожидаемых конечных результатовмуниципальной, программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты политики в сферереализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на основе положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AEE8401748C9835A4268C4DAE16607EFC3A3B2279IAD) от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AEE8401748C9835A5248F46A616607EFC3A3B2279IAD) от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AEE8401748C9835A42C8E4FA016607EFC3A3B2279IAD) от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AEE8401748C9835A4228B4AA516607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E7E0429B70I9D)«Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848).

Приоритетом политики в сфере реализации настоящей муниципальной программы является разработка и реализация проектов развития дорожно-транспортных систем повышения транспортной безопасности (развития транспорта).

Данный приоритет определен [Стратегией](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D29432A77B844EAE193725A361667593239998FB3343A1EF479200B9187BI1D) социально-экономического развития муниципального образования в Советском районе Алтайского края.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах местного значения. Задачи муниципальной программы:

- обеспечение улично-дорожной сети в границах муниципального образования в Советском районе техническими средствами (в том числе средствами организации дорожного движения) и сохранение их эксплуатационных характеристик;

- организация мероприятий, направленных на предупреждение и пересечение нарушений детьми и подростками правил дорожного движения в границах муниципального образования в Советском районе.

2.3. Конечный результат реализации муниципальной программы

-ежегодное поддержание в рабочем состоянии светофорных объектов;

- ежегодная установка и ремонт знаков дорожного движения;

- ежегодное обустройство продольной дорожной разметки;

- обустройство автомобильных дорог местного значения в Советском районедорожной разметкой пешеходных переходов в запланированном количестве;

- доля организованных мероприятий, направленных на предупреждение и пересечение нарушений детьми и подростками правил дорожного движения в границах муниципального образования в Советском районе, от числа запланированных мероприятий, 100%.

За основу указанных конечных результатов реализации муниципальной программы в 2021 - 2025 гг. берутся индикаторы (показатели) настоящей муниципальной программы в отношении мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетарайона, значения которых приведены в [приложении № 1](#Par189) к настоящей муниципальной программе.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2021 - 2025 годов, этапы реализации муниципальной программы отсутствуют.

3. Обобщенная характеристикамероприятий муниципальной программы

Все программные мероприятия, [перечень](#Par240) которых приведен в приложении № 2 к муниципальной программе, сформулированы и направлены на решение вопросов местного значения муниципального образования в Советском районе с достижением программной цели и решением поставленных задач.

4. Общий объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета района и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 2311,0 тыс. рублей, из них бюджет района - 2311,0тыс. рублей, внебюджетные источники - 0, в том числе по годам:

в 2021 году - 460,0 тыс. рублей, из них 460,0 тыс. рублей - бюджет района;

в 2022 году - 1050,0 тыс. рублей, из них 1050,0 тыс. рублей - бюджет района;

в 2023 году - 267,0 тыс. рублей, из них 267,0 тыс. рублей - бюджет района;

в 2024 году - 267,0 тыс. рублей, из них 267,0 тыс. рублей - бюджет района;

в 2025 году - 267,0 тыс. рублей, из них 267,0 тыс. рублей - бюджет района.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета района на очередной финансовый год.

[Объемы](#Par376) и источники финансирования муниципальной программы указаны в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

В процессе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по привлечению средств из других источников, не запрещенных действующим законодательством (в том числе из внебюджетных источников).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программыи описание мер управления рискамиреализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

- риска, связанного с изменениями законодательства, прежде всего на федеральном уровне, что может привести к изменениям содержания вопросов местного значения муниципального образования Советский район. Управление данным риском возможно путем оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Советский район нормативных актов в пределах их установленных полномочий;

- административного риска, связанного с действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации влияния данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации последствий остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задачи муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Приложение1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в Советском районе»

на 2021 - 2025 годы

Сведения об индикаторахмуниципальнойпрограммы

(показателях программы) и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | | | | | |
| 2020 | годы реализации муниципальной программы | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе» на 2021 - 2025 годы | | | | | | | |
| Количество светофорных объектов, поддерживаемых в рабочем состоянии | шт. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных и отремонтированных знаков дорожного движения | шт. | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения в обустроенных дорожной разметкой | км | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля организованных мероприятий, направленных на предупреждение и пересечение нарушений детьми и подростками правил дорожного движения в границах муниципального образования Советский район, от числа запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в Советском районе»

на 2021 - 2025 годы

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения   
в Советском районе» на 2021 - 2025годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма затрат тыс. руб. | | | | | | | | | | Источники финансирования | | |
| 2021 | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | |
| Цель:  обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах местного значения | 2021 - 2025 | Администрация Советского района Алтайского края | 30,0 | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 430,0 | Всего, в том числе: | | |
| 30,0 | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 430,0 | Бюджет района | | |
| - | - | | | - | | - | | - | - | Внебюджетные источники | | |
| Задача 1. Обеспечение улично-дорожной сети в границах муниципального образования Советском районе техническими средствами (в том числе средствами организации дорожного движения) и сохранение их эксплуатационных характеристик | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Установка и текущее содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 2021 - 2025 | Администрация Советского района Алтайского края | 150,0 | 250,0 | | 89,0 | | | 89,0 | | 89,0 | 667,0 | Бюджет района | | |
| Мероприятие 1.2. Установка, текущее содержание и ремонт светофорных объектов | 2021 - 2025 | Администрация Советского района Алтайского края | 150,0 | 450,0 | | 89,0 | | | 89,0 | | 89,0 | 867,0 | Бюджет района | | |
| Мероприятие 1.3. Обустройство пешеходных переходов искусственными неровностями и ограждающими устройствами. | 2021 - 2025 | Администрация Советского района Алтайского края | 130,0 | 250,0 | | 89,0 | | | 89,0 | | 89,0 | 647,0 | Бюджет района | | |
| Задача 2. Организация мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений детьми и подростками Правил дорожного движения в границах муниципального образования Советский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.  Организация комплексной акция «Внимание – дети!» | 2021 - 2025 | Комитет по Образованию Администрации Советского района Алтайского края | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.2. Организация комплексной акция «Месячник безопасности» | 2021 - 2025 | Комитет по Образованию Администрации Советского района Алтайского края | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.3. Организация конкурса журналов и газет «Молодежь за безопасность на дороге!» | 2021 - 2025 | Комитет по Образованию Администрации Советского района Алтайского края» | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.4. Организация конкурса для дошкольных образовательных учреждений «Маленький пешеход» | 2021 - 2025 | Комитет по Образованию Администрации Советского района Алтайского края | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.5. Организация конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | 2021 - 2025 | Комитет по Образованию Администрации Советского района Алтайского края | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности | | В рамках основной деятельности |  | |
| Итого по программе: | 2021 - 2025 | Администрация Советского района Алтайского края | 460,0 | | 1050,0 | | | 267,0 | | 267,0 | | 267,0 | | 2311,0 | Всего, в том числе: | |
| 460,0 | | 1050,0 | | | 267,0 | | 267,0 | | 267,0 | | 2311,0 | Бюджет района | |

Приложение3

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в Советском районе»

на 2021-2025 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 2311,0 | 460,0 | 1050,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 2311,0 | 460,0 | 1050,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| из иных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР\* |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| из иных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 2311,0 | 460,0 | 1050,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 2311,0 | 460,0 | 1050,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |