Приложение 3

к Стратегии социально-экономического

развития Советского района Алтайского края до 2035 года

ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных инвестиционных проектов по реализации

Стратегии социально-экономического развития

Советского района Алтайского края до 2035 года

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации, годы | Объем инвестиций, млн. руб. | Исполнитель / координатор проекта | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство поликлиники на 150 посещений в смену  | 2020-2022 | 310,1 | МУЗ «Советская ЦРБ»/ Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края | Повышение качества медицинского обслуживания |
| 2 | Установка водонапорной башни в с.Сетовка | 2020 | 1,4 | Администрация Сетовского сельсовета/ Минфин Алтайского края | Улучшение качества водоснабжения, снижение потерь |
| 3 | Обустройство детской игровой площадки с. Половинка | 2020 | 0,6 | Администрация Половинского сельсовета/Минфин Алтайского края | Улучшение качества жизни населения |
| 4 | Капитальный ремонт системы отопления здания МБОУ «Урожайненская СОШ» | 2020 | 3,7 | Администрация Советского района / Министерство образования Алтайского края | Улучшение качества образования |
| 5 | Капитальный ремонт МБОУ «Красноярская СОШ» | 2020 | 5,8 | Администрация Советского района / Министерство образования Алтайского края | Улучшение качества образования |
| 6 | Строительство ФАП в с.Сетовка | 2020 | 8 | МУЗ «Советская ЦРБ»/ Минстрой Алтайского края | Повышение качества медицинского обслуживания |
| 7 | Строительство модульной котельной МУП «Комсервис» в с.Шульгинка | 2016-2020 | 3,5 | Администрация Советского района/Минстрой Алтайского края | Улучшение качества жизни населения, снижение потерь теплоснабжения |
| 8 | Строительство газопровода с.Красный Яр, с. Шульгинка | 2020 | 24,5 | Администрация Советского района/ Минстрой Алтайского края | Улучшение качества жизни населения |
| 9 | Строительства детского сада на 80 мест в с.Шульгин Лог  | 2021 | 130 | Администрация Советского района / Минстрой Алтайского края | Улучшение качества жизни населения, повышение демографии |
| 10 | Ремонт Советского районного дома культуры | 2021 | 5 | Отдел культуры Администрации Советского района | Улучшение качества жизни населения |
| 11 | Ремонт Никольского сельского дома культуры | 2021 | 1,2 | Отдел культуры Администрации Советского района | Улучшение качества жизни населения |
| 12 | Проектирование газовой котельной СОШ с.Советское | 2021 | 2,4 | Администрация Советского района/Минстрой Алтайского края | Улучшение качества жизни населения, снижение потерь теплоснабжения |
| 13 | Ремонт спортзала МБОУ «Сетовская СОШ» | 2021 | 5,3 | Администрация Советского района/ Минстрой Алтайского края | Улучшение качества образования, условий дальнейшего развития физической культуры и спорта |
| 14 | Ремонт Красноярского сельского дома культуры | 2021 | 0,7 | Отдел культуры Администрации Советского района | Улучшение качества жизни населения |
| 15 | Проектирование газовой котельной МБОУ «Красноярская СОШ»  | 2021 | 2,2 | Администрация Советского района/Минстрой Алтайского края | Улучшение качества жизни населения, снижение потерь теплоснабжения |
| 16 | Проектирование газовой котельной МБДОУ детский сад №1 «Огонек» в с.Советское | 2021 | 2,2 | Администрация Советского района/Минстрой Алтайского края | Улучшение качества жизни населения, снижение потерь теплоснабжения |
| 17 | Строительство спортивных плоскостных сооружений в с.Советское | 2022 | 19,5 | Администрация Советского района/Министерство спорта Алтайского края | Улучшение качества образования, условий дальнейшего развития физической культуры и спорта |
| 18 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Советское | 2020-2021 | 3,4 | Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района | Улучшение качества жизни населения |
| 19 | Строительство завода по производству крупы гречневой мощностью до 50 тонн в сутки | 2018-2021 | 8 | ООО «Селеон» | Прирост объема производства, ввод новых рабочих мест |
| 20 | Строительство телятника холодного метода содержания на 150 голов | 2020 | 8,6 | ООО «Агрофирма Гудвилл» | Прирост объема производства |
| 21 | Строительство телятника на 120 голов | 2020 | 5 | ООО «Родина» | Прирост объема производства |
| 22 | Реконструкция коровника на 200 голов | 2021 | 3 | ИП Татаринцев А.В. | Прирост объема производства |
| 23 | Строительство дойного двора для беспривязного содержания молочного стада на 720 голов | 2020-2023 | 150 | ООО «Агрофирма Гудвилл» | Прирост объема производства |