Утверждена

постановлением Администрации района

 от14.04.2021 г. № 198

**Муниципальная программа«Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы**

(в редакции Постановлений Администрации района от 26.10.2022 №821 , 17.03.2023 №140/1, 13.04.2023 №215, 24.01.2024 № 40, 16.04.2024 № 301)

**Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление ЖКХ и архитектуры Администрации района |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | администрации сельсоветов Советского района Алтайского края (далее - "администрации сельсоветов") (по согласованию); ресурсоснабжающие предприятия (по согла­сованию) |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения в Советского районе Алтайского края"; подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения";подпрограмма 3 "Газификация Советского района Алтайского края" |
| Программно-целевые инструменты про­граммы | отсутствуют |
| Цель программы | повышение качества и надежности предос­тавления жилищно-коммунальных услуг на­селению Советского района Алтайского края |
| Задачи программы | повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;повышение уровня надежности системы те­плоснабжения;повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом |
| Индикаторы и показатели программы | темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения и водоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года; прирост потребителей природного газа |

Объемы финансирования программы общий объем финансирования муниципаль-

ной программы "Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2021-2025 годы (далее - "муниципальная программа") за счет всех источников финансирования составит – 252538,7 тыс. рублей,

в том числе по годам:

1. год – 12067,0 тыс. рублей;
2. год – 76649,0 тыс. рублей;
3. год – 41403,7 тыс. рублей;
4. год – 88382,0 тыс. рублей;
5. год – 34037,0 тыс. рублей;

За счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 221421,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год – 9948,0 тыс. рублей;
2. год – 69291,3 тыс. рублей;
3. год – 30667,6 тыс. рублей;
4. год – 83345,0 тыс. рублей;
5. год – 28170,0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов 24416,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год – 1419,0 тыс. рублей;
2. год – 5857,7 тыс. рублей;
3. год – 9236,1 тыс. рублей;
4. год – 3537,0 тыс. рублей;
5. год – 4367,0 тыс. рублей.

 За счет внебюджетных источников –

 6700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2021 год – 700,0 тыс. рублей;

 2022 год - 1500,0 тыс. рублей;

 2023 год - 1500,0 тыс. рублей;

 2024 год -1500,0 тыс. рублей;

2025 год - 1500,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о фе­деральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период

Ожидаемые результаты реализации программы- снижение числа аварий на системах тепло- снабжения и водоснабжения в 2025 году по

сравнению с 2018 годом до 83%; увеличение количества потребителей природного газа к 2025 году до 2550 ед.

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Советского района Алтайского края характеризуется высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Требуется концентрация бюджетных средств по строительству и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития района.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Советского района. Приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки.

К основным проблемам водоснабжения населения района относятся:

* дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
* использование водоисточников без очистки и обеззараживания;
* отсутствие ограждений I пояса зон санитарной охраны подземных источников во­доснабжения;
* отсутствие установленных зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
* неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооруже

ний и сетей.

Сектор водоснабжения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют значительный срок окупаемости, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения.

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие теплоснабжения, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности тепловых ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.

На территории Советского района проходят:

Газопровод Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху" (участок Бийск- Смоленское- Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху)

«Газопровод-отвод и ГРС с. Нижняя Каянча Алтайского края» проектной пропускной способностью 1,5 млн. куб. м в сутки.

Межпоселковый газопровод от ГРС с. Советское до ГГРП с. Красный Яр и с. Шульгинка Советского района Алтайского края протяженностью 25056 м.

Распределительный газопровод от ГРС с. Советское до ГРП центральной котельной, Котельной школы и ЦРБ в с. Советское Советского района Алтайского края. Протяженностью 6392 метра.

Газопровод среднего давления до газовой котельной для детского сада на 120 мест по пер. Мостовой, 86 с. Советское, Советского района Алтайского края. Протяженностью 181 метр.

Действует 2 газорас­пределительные станции в селе Березовка и селе Усть- Иша.

По состоянию на 01.04.2021 в Советском районе газифицировано 3 населенных пункта. Протяженность внутрипоселковых газовых сетей в с. Советское со­ставляет 70 км. Подключено к природному газу 1173 квартиры (61,5 % от общего количества квартир имеющих доступ к подключению). Действует газовая котельная отапливающая объекты соц. сферы, магазины, многоквартирные жилые дома. Действует 11 газорас­пределительные станции

Протяженность внутрипоселковых газовых сетей в с. Красный Яр со­ставляет 10237 км. Подключено к природному газу 9 квартир (4,7 % от общего количества квартир имеющих доступ к подключению). Действует 1 газорас­пределительная станция, одна находится в режиме ПНР

Протяженность внутрипоселковых газовых сетей в с. Шульгинка со­ставляет 7217 км. Подключено к природному газу 23 квартир (15,6 % от общего количества квартир имеющих доступ к подключению). Действует газовая котельная отапливающая объекты соц. сферы, частные магазины, 254 квартиры в многоквартирных жилых домах. Действует 1 газорас­пределительная станция, одна находится в режиме ПНР

Уровень газификации жилья Советского района природным газом на сегодняшний день составляет 53,7 % (Уровень газификации жилищного фонда, подлежащего газификации, в Алтайском крае по состоянию на 01.01.2020 составил 10,05 %).

1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов её реализации

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности пре­доставления жилищно-коммунальных услуг населению Советского района Алтайского края.

Указанная цель соответствует:

* целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации 07.05.2018 N204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
* региональному проекту Алтайского края "Чистая вода", утвержденному решением Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 N2;
* стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 N86-ЗС.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

 - повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;

 - повышение уровня надежности системы те­плоснабжения;

* повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом

Предполагаемые результаты реализации муниципальной программы:

* снижение числа аварий на системах теплоснабжения и водоснабжения в 2025 году по сравнению с 2020 годом до 83%;
* увеличение количества потребителей природного газа к 2025 году до 1550 ед.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

1. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Советского Алтайского края.

В рамках муниципальной программы предполагается реализовать 3 подпрограммы:

* подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения в Советском районе Алтайского края";
* подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения";
* подпрограмма 3 "Газификация Советского района Алтайского края".

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 5 к

муниципальной программе.

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной

программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

* федерального бюджета - в соответствии с законом о федеральном бюджете на соот­ветствующий финансовый год и на плановый период;
* краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
* местного бюджета - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления муниципального района и администраций сельсоветов о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
* внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

за счет всех источников финансирования составит – 252538,7 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 12067,0 тыс. рублей;

2022 год – 76649,0 тыс. рублей;

2023 год – 41403,7 тыс. рублей;

2024 год – 88382,0 тыс. рублей;

2025 год – 34037,0 тыс. рублей;

За счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 221421,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 9948,0 тыс. рублей;

2022 год – 69291,3 тыс. рублей;

2023 год – 30667,6тыс. рублей;

2024 год – 83345,0 тыс. рублей;

2025 год – 28170,0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов 24416,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1419,0 тыс. рублей;

2022 год – 5857,7 тыс. рублей;

2023 год – 9236,1 тыс. рублей;

2024 год – 3537,0 тыс. рублей;

2025 год – 4367,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников –

6700 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 700,0 тыс. рублей;

2022 год - 1500,0 тыс. рублей;

2023 год - 1500,0 тыс. рублей;

 2024 год - 1500,0 тыс. рублей;

2025 год - 1500,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

1. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация вышеуказанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

* нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на меро­приятия муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;
* макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инве­стиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство;
* финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении муниципальной программы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

* регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
* разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы жилищ­но-коммунального хозяйства;
* своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;
* обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий; совершенствования межведомственного взаимодействия.
1. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского района, утвержденным постановлением Администрации Советского района Алтайского края от 14.01.2014 № 7.

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 годы

Подпрограмма 1

«Развитие водоснабжения в Советском районе Алтайском крае»

Паспорт

подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения в Советском районе Алтайского края»

Соисполнитель государственной программы

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы

Показатели подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы Объемы финансирования подпрограммы

отсутствуют

администрации сельсоветов (по согласованию)

удовлетворение потребности населения Советского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения

мероприятия по совершенствованию системы администрации сельсоветов (по согласованию)

управления сектором водоснабжения; мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения

темп роста (снижения) числа аварий на системах водоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года;

доля населения Советского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; протяженность проложенных водопроводных сетей;

количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин.

2021-2025 годы без деления на этапы

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 20929,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год – 7867,0 тыс. рублей;
2. год – 5050,0 тыс. рублей;
3. год -2888,4 тыс. рублей;
4. год -5087,0 тыс. рублей;
5. год – 37,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

За счет средств краевого бюджета – 19039,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год – 7148,0 тыс. рублей;
2. год – 5000,0 тыс. рублей;
3. год – 2841,1 тыс. рублей;
4. год – 4050,0 тыс. рублей;
5. год – 0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 890,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год – 719,0 тыс. рублей;
2. год – 50,0 тыс. рублей;
3. год – 47,3 тыс. рублей;
4. год – 1037,0 тыс. рублей;
5. год – 37,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете

Ожидаемые результаты реализации под программы - снижение числа аварий на системах водо- снабжения и водоотведения в 2025 году по

сравнению с 2018 годом до 83%; протяженность проложенных водопроводных и канализационных сетей за период с 2021 по 2025 год - 1 км;

количество отремонтированных водозаборных скважин за период с 2021 по 2025 год -4 ед.

1. Сфера действия подпрограммы 1

Предметом регулирования подпрограммы 1 является степень оснащенности населенных пунктов Советского района Алтайского края централизованными системами водоснабжения и уровень обеспечения населения водой питьевого качества.

Сфера действия подпрограммы 1 - обеспечение населения Советского района Алтайского края питьевой водой.

Необходимость принятия подпрограммы 1 "Развитие водоснабжения в Советского районе Алтайском крае" вызвана принятием государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами", утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 31 июля 2019 г. № 297. Подпрограмма 1 определяет основные направления деятельности по развитию водопроводного хозяйства Советского района Алтайского края с целью обеспечения устойчивого его функционирования.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными

методами

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Советского района Алтайского края. Жители района получают артезианскую воду из подземных источников.

Администрацией района совместно с администрациями сельсоветов проведена оценка состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. Данные об оценке состояния систем водоснабжения размещены в АИС "Реформа ЖКХ".

Около 97,7% населения района обеспечено централизованным водоснабжением, около 3% населения - нецентрализованным (скважины различной глубины на приусадебных участках).

Протяженность водопроводных сетей –131,7 км, в том числе протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, - 61,6 км, или 63%.

В 2019 году заменено 0,1 км водопроводных сетей, что составляет 0,1% от их общей протяженности, или 0,2% от нуждающихся в замене.

Объем водопроводной воды, потребляемой 1 человеком в сутки, в последние 5 лет остается неизменным и составляет в районных центрах - 180-200 литров, в сельских населенных пунктах - 20-100 литров.

В районе проведена инвентаризация источников централизованного водоснабжения, ужесточены требования Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю при проведении плановых мероприятий по контролю и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Основными поставщиками услуг по водоснабжению в Советского районе являются:

* ИП Вуккерт А.Р.
* ООО Прогресс
* ИП Бедарев С.Ю.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения определяется потребностью населения в чистой воде, задача по обеспечению данной потребности входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Советского района Алтайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития организаций.Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

При использовании программно-целевого метода решения обозначенных проблем существуют следующие риски:

* нормативно-правовые риски. Реализация подпрограммы 1 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность настоящей подпрограммы;
* макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и привести к сокращению объема инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения;
* региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.
1. Основные цели и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является удовлетворение потребности населения Советского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной задачи: - повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения.

Реализация подпрограммы 1 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

1. Система мероприятий подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы 1 представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, срокам и ответственным исполнителям, обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы 1 с целью достижения намеченных результатов.

Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:

* мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения;
* мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту систем водоснабжения.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и национального проекта "Экология" на территории Советского района Алтайского края будет реализован региональный проект «Чистая вода».

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта, включенного в региональную программу | Наименование муници­пального образования | Доля населения, обеспе­ченного качественной питьевой водой из цен­трализованных систем водоснабжения, согласно данным, размещенным в АИС "Реформа ЖКХ" (по итогам 2019 года), % |
| Поставка станции очистки, с.Советское, Советского района | Советский сельсовет | 96,7 |

К основным проблемам водоснабжения населения относятся:

* неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей;
* значительные потери воды в изношенных системах транспортировки;
* подача питьевой воды населению без очистки и обеззараживания. Артезианские скважины оборудованы только насосными станциями первого подъема. Качество воды, добываемой из артезианских скважин, эксплуатируемых длительное время, не соответствует требованиям СанПиН N2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям мутности, содержанию железа, марганца, общей жесткости.

В связи с этим имеется реальная опасность для здоровья населения. Неблагоприятные органолептические свойства воды, обусловленные повышенным содержание железа и марганца, отрицательно влияют на физиологические реакции организма. Ухудшение качества питьевой воды ограничивает водопользование, ухудшает санитарные условия жизни населения и негативно влияет на санитарно-эпидемиологическое благополучие человека.

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом муниципального образования Советский район на текущий год и на плановый период, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из районного бюджета будут выделяться в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы 1 будет достигнут рост показателей обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению уровня заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием.

К концу реализации подпрограммы 1 ожидается:

* снижение числа аварий на системах водоснабжения в 2025 году по сравнению с 2018 годом до 83%;
* увеличение доли населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2025 году по сравнению с 2018 годом, до 77,2%;
* протяженность проложенных водопроводных сетей за период с 2021 по 2025 год - 10,1 км;
* количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин за период с 2021 по 2025 год -1 ед.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов. Данная система обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения за отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

1. Механизм реализации подпрограммы 1

Ответственный исполнитель и участники обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Администрации района:

* организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;
* контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
* запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
* рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;
* подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.

Участники подпрограммы:

* осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
* обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;
* вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изме­нений в подпрограмму;
* обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
* обеспечивают методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;
* разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к муниципальной программе «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 годы |

Подпрограмма 2

«Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»

Паспорт

подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»

Соисполнитель муниципальной программы отсутствуют

|  |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | администрации сельсоветов, ресурсоснаб­жающие организации (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Советского района |
| Задачи подпрограммы | повышение уровня надежности системы теплоснабжения Советского района; обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения; модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования |

Перечень мероприятий подпрограммы модернизация (реконструкция)

 системтеплоснабжения;

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели подпрограммы | замена, модернизация (реконструкция), ка­питальный ремонт тепловых сетей; модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельныхудельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла; количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива; темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года; количество смонтированных модульных котельных установок; количество установленных отопительных котлов;протяженность проложенных тепловых сетей;количество приобретенной коммунальной техники |

Сроки и этапы реализации мероприятий подпрограммы 2021-2025 годы без деления на этапы

Объемы финансирования подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 42567,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

 рублей, в том числе по годам:

1. год – 3200,0 тыс. рублей;
2. год -25950,0 тыс. рублей;
3. год – 8922,8 тыс. рублей;
4. год – 4495,0 тыс. рублей;
5. год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 34769,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год-2800,0 тыс. рублей,

2022 год-25000,0 тыс. рублей,

2023 год-3474,8 тыс. рублей,

2024 год- 3495,0 тыс. рублей,

2025 год- 0 тыс. рублей,

За счет средств местных бюджетов – 7798,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год - 400,0 тыс. рублей;
2. год - 950,0 тыс. рублей;
3. год – 5448,0 тыс. рублей;
4. год – 1000,0 тыс. рублей;
5. год – 0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат еже­годному уточнению в соответствии с зако­нами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных ор­ганов местного самоуправления о местном бюджете

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - снижение удельного веса потерь тепло- энергии в общем количестве поданного в

сеть тепла до 13,0% к 2025 году; количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива, составит 0 случаев;

снижение числа аварий на системах тепло­снабжения в текущем периоде к уровню 2018 года к 2025 году на 10%; количество смонтированных модульных котельных установок за период с 2021 по 2025 год составит 0 ед.; количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2025 год составит 1 ед.;

протяженность проложенных тепловых се­тей за период с 2021 по 2025 год составит 0 км

количество приобретенной коммунальной техники за период с 2021 по 2025 год составит 2 ед.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории района. Услуги теплоснабжения оказывают 1предприятияе обслуживающие 7 котельных мощностью 9,8 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 17,3 км, из них нуждается в замене 2 км (23%). Потери тепловой энергии в 2019 году составили 1972 Гкал, или 15% от общего количества тепловой энергии, отпущенной всем потребителям.

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

Политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, на обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитие систем централизованного теплоснабжения, определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Мероприятия подпрограммы 2 будут реализовываться по следующим направлениям:

* замена, модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения;
* модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных.

Подпрограммой 2 предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции),

капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресурсов и потерь тепловой энергии.

С целью повышения надежности и эффективности функционирования источников тепла будет проведена модернизация (реконструкция) котельных с установкой энергоэффективного оборудования.

Замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт тепловых сетей с при­менением эффективных материалов и технологий тепловой изоляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать решению задач, оп­ределенных приоритетными направлениями социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу в рамках стратегии социально-экономического развития Советского района.

Ожидаемым конечным результатом модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования станет снижение потерь тепловой энергии на 263 Гкал, достижение удельного веса потерь тепло- энергии в общем количестве поданного в сеть тепла в 2025 году на уровне 13,0%.

Показатели и перечень мероприятий подпрограммы 2 приведены в приложении 4 и 5 к муниципальной программе.

1. Объем финансирования подпрограммы 2

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

1. Механизм реализации подпрограммы 2

Ответственный исполнитель и участники обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Администрации района:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в

подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

* контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
* запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
* рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;
* подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.

Участники подпрограммы:

* осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
* обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;
* вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;
* обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
* обеспечивают методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;
* разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение на­селения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 годы

Подпрограмма 3

«Газификация Советского района Алтайского края»

Паспортподпрограммы 3 «Газификация Советского района Алтайского края»

отсутствует

**Соисполнитель муниципальной про­граммы**

**Участники подпрограммы**

**Цель подпрограммы**

**Задача подпрограммы**

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**Показатели подпрограммы**

**Сроки и этапы реализации мероприятий подпрограммы**

**Объемы финансирования подпрограммы**

отсутствует

дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Советского района Алтайского края

повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом

проектно-изыскательские работы; строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газовых сетей и сооружений на них, приобретение га­зовых котельных, строительство газовых котельных

капитальный ремонт эксплуатируемых газо­вых котельных;газификация домовладений, квартир

количество населенных пунктов, газифици­рованных природным газом (частично или полностью);уровень газификации природным газом (при­рост);

протяженность (строительство) межпоселко­вых и внутри поселковых газопроводов при­родного газа, введенных в эксплуатацию; газификация квартир (домовладений) при­родным газом, подлежащих газификации

2021-2025 годы без деления на этапы.

 общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования со­ставит

 189041,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год - 1000,0 тыс. рублей;
2. год –45649,0 тыс. рублей;
3. год – 29592,5 тыс. рублей;
4. год – 78800,0 тыс. рублей;
5. год – 34000,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

За счет средств краевого бюджета – 167613,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год-0,0 тыс. рублей,

2022 год-39291,3 тыс. рублей,

2023 год-24351,7 тыс. рублей,

2024 год-75800,0 тыс. рублей,

2025 год-28170,0 тыс. рублей,

За счет средств местных бюджетов –14728,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год - 300,0 тыс. рублей;
2. год – 4857,7 тыс. рублей;
3. год – 3740,8 тыс. рублей;
4. год – 1500,0 тыс. рублей;
5. год – 4330,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников –6700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год - 700,0 тыс. рублей;
2. год - 1500,0 тыс. рублей;
3. год - 1500,0 тыс. рублей;
4. год - 1500,0 тыс. рублей;
5. год - 1500,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегод­ному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очеред­ной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов мест­ного самоуправления о местном бюджете

Ожидаемые результаты реализациипод программы

увеличение количества газифицированных домовладений, квартир на 10 единиц, в том числе по годам:

1. год - 7 единиц;
2. год - 7 единиц;
3. год - 7 единиц;
4. год - 7 единиц;
5. год - 7 единиц.
6. Характеристика текущего состояния газоснабжения и газификации Алтайского края

На территории Советского района проходят:

Газопровод Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху" (участок Бийск- Смоленское- Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху)

«Газопровод-отвод и ГРС с. Нижняя Каянча Алтайского края» проектной пропускной способностью 1,5 млн. куб. м в сутки.

Межпоселковый газопровод от ГРС с. Советское до ГГРП с. Красный Яр и с. Шульгинка Советского района Алтайского края протяженностью 25056 м.

Распределительный газопровод от ГРС с. Советское до ГРП центральной котельной, Котельной школы и ЦРБ в с. Советское Советского района Алтайского края. Протяженностью 6392 метра.

Газопровод среднего давления до газовой котельной для детского сада на 120 мест по пер. Мостовой, 86 с. Советское, Советского района Алтайского края. Протяженностью 181 метр.

Действует 2 газорас­пределительные станции в селе Березовка и селе Усть- Иша.

По состоянию на 01.04.2021 в Советском районе газифицировано 3 населенных пункта. Протяженность внутрипоселковых газовых сетей в с. Советское со­ставляет 70 км. Подключено к природному газу 1173 квартиры (61,5 % от общего количества квартир имеющих доступ к подключению). Действует газовая котельная отапливающая объекты соц. сферы, магазины, многоквартирные жилые дома. Действует 11 газорас­пределительные станции

Протяженность внутрипоселковых газовых сетей в с. Красный Яр со­ставляет 10237 км. Подключено к природному газу 9 квартир (4,7 % от общего количества квартир имеющих доступ к подключению). Действует 1 газорас­пределительная станция, одна находится в режиме ПНР

Протяженность внутрипоселковых газовых сетей в с. Шульгинка со­ставляет 7217 км. Подключено к природному газу 23 квартир (15,6 % от общего количества квартир имеющих доступ к подключению). Действует газовая котельная отапливающая объекты соц. сферы, частные магазины, 254 квартиры в многоквартирных жилых домах. Действует 1 газорас­пределительная станция, одна находится в режиме ПНР

Уровень газификации жилья Советского района природным газом на сегодняшний день составляет 53,7 % (Уровень газификации жилищного фонда, подлежащего газификации, в Алтайском крае по состоянию на 01.01.2020 составил 10,05 %).

Схема газоснабжения Советского района Алтайского края приведена в приложе­нии 1 к подпрограмме 3.

Дальнейшая газификация Советского района планируется за счет строительства пяти газовых модульных котельных села Советское (3) иКрасный Яр(2) и Шульгинка.

**Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер управления рисками**

реализации подпрограммы

При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и про­чие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются: минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, приня­тие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и индикаторов подпро­граммы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы су­щественными являются следующие риски:

* нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, не­достаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реа­лизации подпрограммы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения не­обходимых изменений;

* макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инве­стиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости выполняемых работ;
* финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств краевого бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на реализацию мероприятий по газификации;
* отсутствие проектов реализации мероприятий подпрограммы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с воз­можностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программ­ного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение подпрограммы может оказать реа­лизация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь опера­тивный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

* регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий под­программы;
* своевременной корректировки перечня мероприятий и индикаторов подпрограммы;
* обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участ­вующих в реализации программных мероприятий;
* совершенствования межведомственного взаимодействия.

В ходе реализации подпрограммы газификации необходимо обеспечить своевременное проведение процедуры торгов в соответствии с федеральным законодательством, своевре­менное финансирование необходимых мероприятий. Длительность периода проведения тор­гов по отбору подрядных организаций, осуществляющих выполнение мероприятий подпро­граммы, несоблюдение установленных сроков выполнения данных мероприятий, а также отсутствие необходимых объемов финансирования может привести к увеличению периода реализации подпрограммы.

Для минимизации рисков реализации подпрограммы администрациям сельсоветов и участникам реализации подпрограммы необходимо проводить разъяснительную работу с населением о порядке, последовательности, стоимости газификации.

1. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы 3

План мероприятий подпрограммы позволит создать условия для свободного подклю­чения потребителей к вновь построенным сетям газораспределения и обеспечения дополни­тельной мощности существующим предприятиям и организациям коммунально-бытового сектора на территории Советского Алтайского края при условии сохранения надежности и бесперебойного функционирования системы газоснабжения, обеспечения недискримина­ционного доступа к сетям газоснабжения, создания предельно простого и прозрачного механизма подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

План мероприятий подпрограммы направлен на достижение следующих результатов:

а) социальный эффект, а именно:

увеличение количества газифицированных квартир;

уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг, улучшение условий их

жизни;

снижение загрязнения окружающей среды;

б) экономический эффект, а именно

создание возможности газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности;

рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости; дополнительные нало­говые поступления в бюджеты различных уровней.

1. Объем финансирования подпрограммы 3

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств крае­вого и местных бюджетов, средств организаций и граждан.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2021-2025 годах составляет –189041,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 1000,0 тыс. рублей; в 2022 году –45649,0 тыс. рублей; в 2023 году – 29592,5 тыс. рублей; в 2024 году – 78800,0 тыс. рублей; в 2025 году – 34000,0 тыс. рублей; из них: средства краевого бюджета – 167613,0 тыс. рублей.

средства муниципальных образований – 14728,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 300,0 тыс. рублей; в 2022 году – 4857,7 тыс. рублей; в 2023 году –3740,8 тыс. рублей; в 2024 году – 1500,0 тыс. рублей; в 2025 году – 4330,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства (организаций и граждан) – 6700,0 тыс. рублей, в том числе по

годам:

в 2021 году - 700,0 тыс. рублей; в 2022 году - 1500,0 тыс. рублей; в 2023 году - 1500,0 тыс. рублей; в 2024 году - 1500,0 тыс. рублей; в 2025 году - 1500,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению при формиро­вании краевого бюджета на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию подпрограммы с распределением по го­дам и источникам финансирования приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Распределение средств местного бюджета на проектирование, строительство объектов газификации, приобретение газовых котельных и капитальный ремонт эксплуатируемых га­зовых котельных, планируемых к реализации в рамках мероприятий подпрограммы, утвер­ждается распоряжением Администрации района пообъектно.

1. Сведения о потребителях, на которых направлено действие подпрограммы 3

Потребителями услуг газификации, на которых направлено действие подпрограммы 3, являются: население, организации социальной сферы, промышленные потребители и орга­низации сферы услуг, расположенные на территории Советского района Алтайского края.

1. Механизм реализации подпрограммы 3

Ответственный исполнитель и участники обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий подпрограммы в установленные сроки, све­дения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых зна­чений индикаторов подпрограммы.

Отдел по газификации Администрации района:

* организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;
* контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
* запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведе­ния мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
* рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных меро­приятий, планов их реализации;
* подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.

Участники подпрограммы:

* осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они

являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

* обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;
* вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изме­нений в подпрограмму;
* обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реали­зацию подпрограммы;
* обеспечивают методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, непре­рывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;
* разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Газификация Советского района Алтайского края»



Схема

газоснабжения Советского района Алтайского края





Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы

Сведения

об индикаторе муниципальной программы «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (показателях подпрограммы) и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед.изм. | Значение по годам |
|  2020 год (факт) | Годы реализации муниципальной программы |
| 2021  | 2022 | 2023  |  2024  |  2025  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |
| 1 | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения и водоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года | % | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 |
| 2 | Количество потребителей природного газа | ед. | 1965 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Советского районе Алтайского края |
| 1.1 | Темп роста (снижения) числа аварий на системах водоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года | % | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 |
| 1.2 | Доля населения Советского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| 1.3 | Протяженность проложенных(отремонтированных)водопроводных сетей | км | 0 | 4,3 | 7,2 | 4 | 5 | 3 |
| 1.4 | Количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» |
| 2.1 |  Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года | % | 92 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 |
| 2.3 | Количество смонтированных модульных котельных установок | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Количество установленных отопительных котлов | ед. | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5 | Протяженность проложенных тепловых сетей | км. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6 | Количество приобретенной коммунальной техники | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 "Газификация Советского района Алтайского края" |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом (частично или полностью) | ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | Уровень газификации природным газом (прирост) | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3 | Газификация квартир (домовладений) природным газом, подлежащих газификации | ед. | 827 | 1719 | 1619 | 1789 | 1689 | 1589 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации (годы) | Участникипрограммы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источники |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения в Советского районе Алтайского края" |
| 1 | 1. Цель - удовлетворение потребности населения Советского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами | 2021-2025 | Администрациярайона | 7867,0 | 5050,0 | 2888,4 | 5087,0 | 37,0 | 20929,4 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 7148,0 | 5000,0 | 2841,1 | 4050,0 | 0 | 19039,1 | краевой бюджет |
| 719,0 | 50,0 | 47,3 | 1037,0 | 37,0 | 1890,3 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1. Повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабженияПредоставление субсидий водоснабжающим предприятиям на финансовое возмещение затрат в связи с оказанием услуг | 2021-2025 | Администрациярайонаадминистрации сельсоветов (по согласованию) | 7867,0 | 5050,0 | 2888,4 | 5087,0 | 37,0 | 20929,4 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 7148,0 | 5000,0 | 2841,1 | 4050,0 | 0 | 19039,1 | краевой бюджет |
| 719,0 | 50,0 | 47,3 | 1037,0 | 37,0 | 1890,3 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (в рамках регионального проекта "Чистая вода"), приобретение резервных источников электропитания (ДГУ) Создание аварийного запаса для проведения ремонтно-восстановительных работ, приобретение глубинных насосов | 2021-2025 | Администрациярайона,администрации сельсоветов (по согласованию) | 7867,0 | 5050,0 | 2867,0 | 4737,0 | 37,0 | 20558,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 7148,0 | 5000,0 | 2819,7 | 3700,0 | 0 | 18667,7 | краевой бюджет |
| 719,0 | 50,0 | 47,3 | 37,0 | 37,0 | 890,3 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. Разработка и согласование схем водоснабжения, а так же проектов санитарных защитных зон | 2021-2025 | Администрациярайона,администрации сельсоветов (по согласованию) |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.3. Предоставление субсидий населению на финансовое возмещение затрат по услугам ЖКХ. | 2021-2025 | Администрациярайона |  |  | 21,4 | 350,0 |  | 371,4 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  | 21,4 | 350,0 | 0 | 371,4 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения " |
| 4 | 2. Цель - обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Алтайского края | 2021-2025 | Администрациярайонаадминистрации сельсоветов (по согласованию) | 3200,0 | 25950,0 | 8922,8 | 4495,0 | 0 | 42567,8 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 2800,0 | 25000,0 | 3474,8 | 3495,0 | 0 | 34769,8 | краевой бюджет |
| 400,0 | 950,0 | 5448,0 | 1000,0 |  | 7798,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5 | Задача 2.1. повышение уровня надежности системы теплоснабжения Советского района; обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения; модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудованиямодернизация (реконструкция) систем теплоснабжения; Предоставление субсидий теплоснабжающим предприятиям на финансовое возмещение затрат в связи с оказанием услуг | 2021-2025 | Администрациярайона,администрации сельсоветов (по согласованию) | 3200,0 | 25950,0 | 8922,8 | 4495,0 | 0 | 42567,8 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 2800,0 | 25000,0 | 3036,9 | 3495,0 | 0 | 34331,9 | краевой бюджет |
| 400,0 | 950,0 | 5448,0 | 1000,0 | 0 | 7798,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 6 | Мероприятие 2.1.1.Замена и ремонт котлов в котельных, теплосетей, приобретение резервных источников электропитания (ДГУ). Создание аварийного запаса для проведения ремонтно-восстановительных работ | 2021-2025 | Администрациярайона | 3200,0 | 25950,0 | 8484,9 | 1000,0 | 0 | 38634,9 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 2800,0 | 25000,0 | 3036,9 | 0 | 0 | 30836,9 | краевой бюджет |
| 400,0 | 950,0 | 5448,0 | 1000,0 | 0 | 7798,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 2.1.2Предоставление субсидий населению на финансовое возмещение затрат по услугам ЖКХ.  | 2021-2025 | Администрациярайона |  |  | 437,9 | 3495,0 |  | 3932,9 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 437,9 | 3495,0 | 0 | 3932,9 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 3 "Газификация Советского района Алтайского края" |
| 8 | 3. Цель - Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор­ганизаций Алтайского края | 2021-2025 | Администрациярайона, | 1000,0 | 45649,0 | 29 592,5 | 78 800,0 | 34 000,0 | 189 041,5 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 39291,3 | 24 351,7 | 75 800,0 | 28 170,0 | 167 613,0 | краевой бюджет |
| 300,0 | 4857,7 | 3740,8 | 1 500,0 | 4 330,0 | 14 728,5 | местный бюджет |
| 700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1 500,0 | 6 700,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 3.1. Повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом | 2021-2025 | Администрациярайона, | 1000,0 | 45649,0 | 29 592,5 | 78800,0 | 34 000,0 | 189 041,5 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 39291,3 | 24 351,7 | 75 800,0 | 28 170,0 | 167 613,0 | краевой бюджет |
| 300,0 | 4857,7 | 3740,8 | 1 500,0 | 4 330,0 | 14 728,5 | местный бюджет |
| 700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1 500,0 | 6 700,0 | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 10 | Мероприятие 3.1.1. Проектно-изыскательские, кадастровые и прочие работы, государственная экспертиза проектной документации, согласование с заинтересованными организациями \* | 2021-2025 | Администрациярайона, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 11 | Мероприятие 3.1.2. Строительство межпоселковых газопроводов | 2021-2025 | Администрациярайона, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 12 | Мероприятие 3.1.3. Строительство распредели­тельных газовых сетей и котельных\* | 2021-2025 | Администрациярайона | 0,0 | 43657,0 | 27 057,5 | 77300.0 | 31300,0 | 179 314,5 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 39291,3 | 24 351,7 | 75 800,0 | 28170,0 | 167 613,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 4365,7 | 2 705,8 | 1500,0 | 3130.0 | 11 701,5 | местный бюджет |
| 13 | Мероприятие 3.1.3.1.Предоставление субсидий муниципальным образова­ниям на строительство, ре­конструкцию распредели­тельных газовых сетей и котельных\* | 2021-2025 | Администрациярайона, | 0,0 | 43657,0 | 27 057,5 | 77300.0 | 31300,0 | 179 314,5 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 39291,3 | 24 351,7 | 75 800,0 | 28170,0 | 167 613,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 4365,7 | 2 705,8 | 1500,0 | 3130.0 | 11 701,5 | местный бюджет |
| 14 | Мероприятие 3.1.4.Реализация мероприятий по строительству распределительных газовых сетей и сооружений на них, приобретение газовых котельных \* | 2021-2025 | Администрациярайона, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 15 | Мероприятие 3.1.5.Капитальный ремонт эксплуатируемых газовых котельных \* | 2021-2025 | Администрациярайона,администрации сельсоветов (по согласованию) | 200,0 | 392,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 592,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 200,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,0 | местный бюджет |
| 16 | Мероприятие 3.1.5.1.Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонтаэксплуатируемых газовых котельных \* | 2021-2025 | Администрациярайона,администрации сельсоветов (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 17 | Мероприятие 3.1.6.Газификация домовладений, квартир | 2021-2025 | граждане (по согласованию) | 700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,00 | 1500,00 | 6700,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 700, | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,0 | 6700,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 3.1.7.Страхование ответственности владельца опасного производственного объекта, техническое и аварийное обслуживание объектов газоснабжения на период: с момента завершения строительно-монтажных работ до передачи объекта в аренду эксплуатирующей организации | 2021-2025 | Администрациярайона,администрации сельсоветов (по согласованию) | 100,0 | 100,0 | 1035,0 | 0,0 | 1200,0 | 2435,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 100,0 | 100,0 | 1035,0 | 0,0 | 1200,0 | 2435,0 | местный бюджет |

Перечень проектов газификации, планируемых к реализации в рамках мероприятий региональной программы за счет средств краевого бюджета, утверждается правовыми актами Правительства Алтайского края.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2к постановлению Администрации Советского района 16.04.2024 № 301Приложение 6к муниципальной программе «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно- коммунальными услугами» на 2021 - 2025 годы |

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |
| Всего финансовых затрат | 12067,0 | 76649,0 | 41403.7 | 88382,0 | 34037,0 | 252538,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета | 1419,0 | 5857,7 | 9236,1 | 3537,0 | 4367,0 | 24416,8 |
| из краевого бюджета (на условиях «(финансирования) | 9948,0 | 69291,3 | 30667,6 | 83345,0 | 28170,0 | 221421,9 |
| из федерального бюджета (на условиях «(финансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6700,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Советского районе Алтайского края»Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» |
| Всего финансовых затрат | 7867,0 | 5050,0 | 2888,4 | 5087,0 | 37,0 | 20929,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета | 719,0 | 50,0 | 47,3 | 1037,0 | 37,0 | 1890,3 |
| из краевого бюджета (на условиях «(финансирования) | 7148,0 | 5000,0 | 2841,1 | 4050,0 | 0 | 19039,1 |
| из федерального бюджета (на условиях «(финансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения " |
| Всего финансовых затрат | 3200,0 | 25950,0 | 8922,8 | 4495,0 | 0 | 42567,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета | 400,0 | 950,0 | 5448,0 | 1000,0 | 0 | 7798,0 |
| из краевого бюджета (на условиях «(финансирования) | 2800,0 | 25000,0 | 3474,8 | 3495,0 | 0 | 34769,8 |
| из федерального бюджета (на условиях «(финансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Газификация Советского района Алтайского края» |
| Всего финансовых затрат | 1000,0 | 45649,0 | 29 592,5 | 78800,0 | 34000,0 | 189041,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета | 300,0 | 4857,7 | 3 740,8 | 1500,0 | 4330,0 | 14 728,5 |
| из краевого бюджета (на условиях «(финансирования) | 0 | 39291,3 | 24 351,7 | 75800,0 | 28170,0 | 167 613,0 |
| из федерального бюджета (на условиях «(финансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6700,0 |